BIÊN BẢN TÓM TẮT CUỘC HỌP

Trao đổi & Góp ý Giao diện Hệ thống Tạo Lịch họp

# A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

Thời gian và địa điểm: 14 giờ 00 phút ngày 22/08/2026, tại địa điểm Ủy Ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh có kết nối máy tính/màn hình để trình chiếu (demo) hệ thống

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phụ trách nghiệm thu hệ thống; đại diện Bộ phận Kỹ thuật/Phát triển phần mềm; đại diện Văn phòng (bộ phận Văn thư); đại diện các phòng, ban chuyên môn

Chủ trì: Lãnh đạo phụ trách nghiệm thu hệ thống (người trực tiếp kiểm tra, góp ý và chốt các yêu cầu chỉnh sửa giao diện trong buổi họp)

# B. NỘI DUNG CHÍNH

## 1. Tổng quan cuộc họp

Cuộc họp nhằm kiểm tra trực tiếp (demo) và góp ý hoàn thiện giao diện hệ thống "Tạo lịch họp" đang được xây dựng cho Ủy ban, bao gồm các phân hệ: Văn thư (tạo lịch), Ban lãnh đạo (xem lịch và xác nhận tham dự), Quản trị phòng họp, và Hành chính/Văn phòng (tạo lịch họp riêng nội bộ). Các bên đã rà soát lần lượt từng chức năng, phát hiện các điểm chưa hợp lý và thống nhất phương án chỉnh sửa, đồng thời chốt phương án phân quyền tài khoản và lộ trình triển khai thử nghiệm.

## 2. Các ý kiến đóng góp / phản hồi nổi bật

- Trường "Đơn vị chủ trì" hiện tại chưa phù hợp vì chủ trì cuộc họp thực chất là cá nhân (Chủ tịch, Phó Chủ tịch...) chứ không phải đơn vị; cần đổi tên và cho phép chọn nhanh (preset) danh sách lãnh đạo.

- Danh sách thành phần tham dự cần vừa có sẵn các cơ quan cố định (Văn phòng, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa, Y tế, Công an, Quân sự, các trường học...) để chọn nhanh, vừa có ô "Khác" để nhập tay khi phát sinh.

- Giao diện hiện chỉ hỗ trợ xem lịch theo tháng, cần bổ sung xem theo tuần và hiển thị đầy đủ các ngày liên tục kể cả ngày chưa có lịch.

- Danh sách phòng họp cần được thiết lập sẵn để người tạo lịch chọn nhanh; trường hợp họp tại địa điểm khác (ngoài trụ sở) sẽ nhập tay vào mục "Khác".

- Tính năng "Thành viên tham dự" dạng liệt kê cố định không cần thiết và dễ gây tràn màn hình điện thoại; nên thay bằng nút "Xác nhận tham dự" để từng phòng ban tự chọn/bổ sung người thực tế đi họp, không giới hạn số lượng.

- Cần phân biệt rõ quyền hạn: tài khoản Lãnh đạo và Trưởng/Phó phòng mới được xác nhận tham dự; các tài khoản còn lại trong phòng chỉ có quyền xem.

- Thông báo lịch họp mới nên gửi đến toàn bộ cán bộ, công chức có tài khoản (không lọc riêng theo từng phòng ban), vì Văn phòng không đủ nhân lực để lọc danh sách cho từng cuộc họp; ai không liên quan có thể tắt thông báo hoặc bỏ qua.

- Trạng thái cuộc họp cần có thêm tùy chọn "Hoãn" (không dùng "Hủy") để phản ánh đúng thực tế khi lịch bị dời; khi hoãn, phòng họp tương ứng sẽ tự động được giải phóng.

- Phòng họp không cần trạng thái "kết thúc" cứng nhắc; hệ thống chỉ cần cảnh báo khi phát hiện trùng lịch, không khóa cứng vì một phòng có thể tổ chức nhiều cuộc họp khác nhau trong ngày.

- Tính năng lịch dự kiến (theo tuần/tháng/năm) cần thiết cho nội bộ Văn thư nhưng trước mắt vẫn duy trì cách làm cũ (xuất file Word) do chưa đủ điều kiện gửi trực tiếp cho các đơn vị ngoài.

- Có ý kiến đề xuất bổ sung module "Lịch họp riêng" cho từng phòng ban chuyên môun tự tạo lịch nội bộ; tuy nhiên cần xin ý kiến lãnh đạo trước khi quyết định triển khai đại trà.

## 3. Các quyết định / kết luận chính

- Bỏ dòng "Chủ trì cuộc họp"; đổi tên trường "Đơn vị chủ trì" thành "Người chủ trì" và cài đặt sẵn (preset) danh sách 5 lãnh đạo để chọn nhanh.

- Bổ sung ô "Khác" (nhập tay) trong phần thành phần tham dự bên cạnh danh sách các cơ quan cố định.

- Giữ hạn mức đính kèm tài liệu tối đa 20MB/file; có thể mở rộng thêm khi cần vì phụ thuộc vào server.

- Bổ sung chức năng xem lịch theo tuần, hiển thị đầy đủ các ngày trong tuần (kể cả ngày trống); giữ chức năng xem theo tháng cho nhu cầu xem xa hơn.

- Khi chọn đơn vị/người chủ trì, nội dung cuộc họp sẽ tự động hiển thị kèm tên đơn vị/người đó ở đầu dòng nội dung.

- Thiết kế thành phần dự họp trên giao diện Lãnh đạo theo dạng rút gọn, có nút "Chi tiết" để mở rộng xem đầy đủ (tránh tràn màn hình điện thoại).

- Bỏ tính năng "Thành viên tham dự" cố định; thay bằng nút "Xác nhận tham dự" để văn thư từng phòng ban chọn hoặc bổ sung tên người thực tế tham dự, không giới hạn số lượng.

- Chỉ tài khoản Lãnh đạo và Trưởng/Phó phòng được cấp quyền "Xác nhận tham gia"; các tài khoản khác trong phòng chỉ có quyền xem.

- Hệ thống gửi thông báo lịch họp mới đến toàn bộ cán bộ, công chức có tài khoản; không thực hiện lọc riêng theo từng phòng ban cho từng cuộc họp.

- Bổ sung trạng thái "Hoãn" (không dùng "Hủy") bên cạnh hai trạng thái "Sắp diễn ra" và "Đã kết thúc"; khi hoãn, phòng họp tự động được giải phóng, và hệ thống tự động chuyển sang "Đã kết thúc" khi hết thời gian.

- Đổi tên danh mục "Lịch họp Phòng ban" thành "Lịch họp Văn phòng", áp dụng cho khối Văn phòng Ủy ban; các phòng ban chuyên môn khác sẽ dùng theo nhu cầu và quyền/form riêng.

- Thống nhất phương án phân quyền tài khoản theo 3 khối:

  - Khối đơn vị bên ngoài (Công an, Y tế, Trường học...): cấp 01 tài khoản cho Văn thư/đại diện để theo dõi lịch chung của Lãnh đạo.

  - Khối Văn phòng Ủy ban: cấp tài khoản cho toàn bộ cán bộ, công chức, chuyên viên từ trên xuống dưới.

  - Khối các phòng ban chuyên môn: cấp tài khoản cho Văn thư phòng; Văn thư nhận lịch rồi phân công nội bộ.

- Mục đích chính của hệ thống là công khai lịch họp Lãnh đạo và tình trạng hội trường để các đơn vị tự tra cứu thời gian trống trước khi đăng ký, giảm việc gọi điện hỏi Văn phòng.

- Các đơn vị phải chốt và gửi danh sách phòng họp, danh sách lãnh đạo, danh sách văn thư và cán bộ trước 17h00 trong ngày họp.

# C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

## Mục tiêu sau cuộc họp

Hoàn thiện các hạng mục chỉnh sửa giao diện và tính năng đã thống nhất trong cuộc họp; các đơn vị liên quan chốt danh sách dữ liệu cần thiết; tiến hành cấp tài khoản và vận hành thử nghiệm hệ thống, tiến tới chạy chính thức và phổ biến hướng dẫn sử dụng trong tuần tới.

## Danh sách hành động chi tiết

| STT | Hạng mục | Nội dung công việc | Đơn vị / Người phụ trách | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao diện tạo lịch | Bỏ dòng "Chủ trì cuộc họp"; đổi "Đơn vị chủ trì" thành "Người chủ trì"; cài đặt sẵn (preset) 5 lãnh đạo(thông tin 5 lãnh đạo này nằm ở sheets danh sach lãnh đạo phường) | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 2 | Thành phần tham dự | Bổ sung ô "Khác" để nhập tay các đơn vị không có trong danh sách cố định | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 3 | Tài liệu đính kèm | Giữ hạn mức tối đa 20MB/file; sẵn sàng mở rộng dung lượng khi cần (do server quản lý) | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 4 | Hiển thị lịch | Bổ sung chế độ xem "Theo tuần" (hiển thị đủ các ngày trong tuần kể cả ngày trống) | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 5 | Quản trị phòng họp | Hoàn thiện danh sách phòng họp trong sheets phòng họp file excel có sẵn để chọn nhanh; bổ sung cảnh báo (không khóa cứng) khi trùng lịch phòng | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 6 | Nội dung cuộc họp | Tự động hiển thị tên đơn vị/người chủ trì ở đầu nội dung cuộc họp khi được chọn | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 7 | Giao diện Ban lãnh đạo | Thiết kế thành phần dự họp dạng rút gọn kèm nút "Chi tiết" mở rộng (dạng kéo/drop-down) để tránh tràn màn hình | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 8 | Xác nhận tham dự | Bỏ tính năng "Thành viên tham dự" cố định; thay bằng nút xác nhận cho phép văn thư từng phòng chọn/thêm người thực tế tham dự | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 9 | Phân quyền tài khoản | Giới hạn quyền bấm "Xác nhận tham gia" chỉ cho tài khoản Lãnh đạo và Trưởng/Phó phòng | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 10 | Trạng thái cuộc họp | Bổ sung tab "Hoãn" (không dùng "Hủy"); tự động chuyển sang "Đã kết thúc" khi hết thời gian | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 11 | Danh mục hiển thị | Đổi tên mục "Lịch họp Phòng ban" thành "Lịch họp Văn phòng" | Bộ phận Kỹ thuật | Trước khi chạy thử nghiệm |
| 12 | Dữ liệu danh sách | Các đơn vị chốt và gửi danh sách phòng họp, danh sách lãnh đạo, danh sách văn thư và cán bộ công chức | Các đơn vị liên quan | Trước 17h00 hôm nay |
| 13 | Cấp tài khoản & thử nghiệm | Cấp tài khoản theo 3 khối (đơn vị ngoài, Văn phòng, phòng ban chuyên môn) và vận hành thử nghiệm hệ thống | Văn thư / Bộ phận Kỹ thuật | Thứ Hai – Thứ Ba tuần tới |
| 14 | Vận hành chính thức | Chạy chính thức hệ thống và đăng bài hướng dẫn sử dụng | Toàn bộ các đơn vị | Giữa tuần tới |
| 15 | Module Lịch họp riêng cho Văn phòng | Trao đổi, xin ý kiến lãnh đạo về nhu cầu triển khai và phản hồi lại | Đại diện Văn phòng | Trong chiều nay |

Lộ trình triển khai tổng quát:

- Thứ Hai – Thứ Ba: Cấp tài khoản và vận hành thử nghiệm hệ thống.

- Giữa tuần: Chạy chính thức và đăng bài hướng dẫn sử dụng lên hệ thống.